# 智享物递会议纪要及客户确认问题

会议日期：2026-05-12｜资料来源：会议录音《新录音 27.m4a》自动转写整理

说明：本纪要基于录音自动转写整理。录音中个别姓名、系统名和口语化表达识别可能存在偏差，本文按业务语义归纳，不作为逐字稿。

# 一、会议结论

当前原型和功能点还不足以直接进入完整开发，需要先补齐一张“功能清单/接口清单/后台能力清单”。

机器人相关流程仍是最大不确定项，需要明确机器人系统怎么接、哪些状态要回传、后台如何查看和处理。

特惠卡、月卡/周卡、支付、收款记录、订单取消、权益次数和有效期等规则需要在后台和小程序两侧同时闭环。

后台不能只做简单配置，至少要能查看用户、订单、支付/收款、权益、兑换、机器人任务等列表或记录，否则后续运营和客诉无法追溯。

下一步要向客户确认现有系统哪些已开发、哪些已测试、哪些还在开发，并用清单作为后续分工和验收依据。

# 二、会议重点摘要

| 主题 | 会议内容归纳 |
| --- | --- |
| 完整流程 | 需要先把总表和功能清单逐项确认，确认完后再继续细化原型图和页面设计。 |
| 机器人模块 | 会议多次提到机器人“还不知道怎么做”，说明机器人调度、接口、状态、后台管理、异常流程仍需重点确认。 |
| 后台能力 | 后台需要有接口字段、版本/协议、配置、订单、支付记录、权益记录、列表清单等，不只是前端页面。 |
| 特惠卡/月卡/周卡 | 需要明确月卡、周卡是否固定、是否退款、权益次数、有效期、购买/取消/支付规则、后台是否可配置。 |
| 支付与收款 | 需要记录每个用户充值/购买、何时消费、订单编号、支付流水、收款记录，用于后续对账和客诉查询。 |
| 积分/权益兑换 | 需要明确送餐/取物权益、兑换清单、兑换后权益如何计算、一次服务多少钱或消耗多少权益。 |
| 开发状态 | 需要向客户/相关负责人确认哪些功能已做、哪些已测试、哪些还缺接口，避免口头说“做了”但实际无法联调。 |

# 三、初步行动项

| 序号 | 行动项 | 说明 | 建议负责人 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理完整功能清单 | 把小程序、后台、机器人、支付、卡券、积分兑换拆成一张总清单。 | 产品/项目 | 高 |
| 2 | 整理机器人接口需求 | 明确需要机器人系统提供的接口、字段、状态回调和后台处理能力。 | 产品/后端 | 高 |
| 3 | 确认后台管理范围 | 确认是否需要用户、订单、支付、权益、机器人任务、兑换记录、统计/营收等后台列表。 | 产品/客户 | 高 |
| 4 | 确认特惠卡业务规则 | 确认月卡/周卡购买、叠加、待激活、退款、取消、有效期、权益次数和价格规则。 | 产品/客户 | 高 |
| 5 | 确认开发现状 | 向客户或负责人确认哪些已开发、哪些测试完成、哪些接口未出。 | 项目/客户 | 高 |

# 四、需要找客户确认的问题

| 模块 | 需确认问题 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 机器人对接 | 客户现有机器人管理系统由谁提供？是否已有开放接口文档、测试环境、测试账号和回调地址规范？ | 接口/系统边界 |
| 机器人流程 | 机器人取餐送物完整流程是什么：下单、派单、到店、开舱、放件、配送、到达、取件、完成、异常分别由谁触发？ | 业务流程 |
| 机器人状态 | 需要小程序展示哪些机器人状态：空闲、配送中、到达取件点、等待放件、到达收件点、等待取件、异常、取消、完成等是否完整？ | 状态定义 |
| 机器人后台 | 后台是否需要查看机器人列表、任务列表、订单轨迹、异常任务、人工取消、重新派单、人工开舱？ | 后台能力 |
| 接口清单 | 客户/机器人厂商目前哪些接口已经开发完成、哪些已测试、哪些还在开发、哪些完全没有？ | 开发现状 |
| 用户信息 | 小程序登录手机号、顾客信息、订单信息需要同步给哪个后台？同步频率、字段范围和数据权限如何定？ | 数据同步 |
| 寄收件信息 | 取餐送物是否必须录入收件人姓名、手机号？寄件/取件方信息是否固定带出，还是也需要用户填写？ | 下单字段 |
| 月卡/周卡 | 月卡、周卡是否为固定套餐？后台是否允许配置名称、价格、次数、有效期、适用服务？ | 卡套餐配置 |
| 购卡叠加 | 多张卡购买后的生效顺序、待激活规则、次数消耗规则是否按“先买先生效”执行？ | 权益规则 |
| 退款退卡 | 特惠卡是否完全不支持退款/退卡？未使用、误买、支付后立即取消等场景是否也不退？ | 退款规则 |
| 待支付取消 | 待支付订单是否 15 分钟自动关闭？是否还需要用户手动取消按钮？取消后是否释放权益/库存？ | 订单规则 |
| 支付记录 | 后台是否需要保存并展示支付金额、订单编号、下单时间、支付时间、支付方式、支付流水、退款状态？ | 支付/对账 |
| 消费记录 | 后台是否需要记录每个用户何时购买、何时消费、消耗哪张卡、消耗几次、剩余次数和剩余时间？ | 权益追踪 |
| 计费价格 | 单次取餐/送物是否固定 5 元？是否分场景、距离、时间段、会员权益不同价格？ | 计费规则 |
| 积分兑换 | 积分兑换规则是什么：多少积分兑换一次服务/卡券？兑换次数是否限制？兑换后的卡券有效期是否暂定 30 天？ | 积分规则 |
| 后台统计 | 客户是否需要营收统计、订单统计、卡券销售统计、机器人任务统计；如果第一期不做，是否至少需要列表导出？ | 运营统计 |
| 使用协议 | 使用协议/服务须知是否需要版本管理？更新后用户是否需要重新确认？后台是否可配置协议内容？ | 协议/合规 |

# 五、建议补充到需求文档的模块

小程序端：登录、取餐送物下单、地址/联系人、支付、卡券购买、权益使用、积分兑换、订单详情、状态通知。

机器人对接：可用机器人查询、任务创建、任务状态回调、实时位置、舱门控制、异常处理、取消/重派。

后台管理：用户列表、订单列表、支付/收款记录、卡券套餐配置、权益记录、积分兑换记录、机器人任务列表、异常处理。

运营配置：月卡/周卡套餐、单次价格、积分兑换比例、卡券有效期、服务协议版本、待支付超时时间。

统计对账：销售金额、收款记录、用户消费记录、订单编号/支付流水、退款或取消记录。

# 六、风险与提醒

如果机器人接口和状态定义不提前确认，前端页面和后台都无法准确设计。

如果后台没有订单、支付和权益记录，后续客户查询、退款争议和运营对账会缺少依据。

如果客户口头确认“已开发”，仍需拿接口文档或测试结果核实，否则可能到联调阶段才发现接口未完成。

卡券、积分、单次价格等规则如果不定清楚，会影响订单、支付、权益扣减和后台统计多个模块。

# 七、建议下一步沟通话术

可直接发给客户：为了继续细化原型和接口，请先确认：机器人系统接口清单、后台管理范围、月卡/周卡/积分兑换规则、支付与消费记录字段、当前开发完成情况。我们会按确认结果整理成一张功能及接口总表，作为后续开发和验收依据。